**데이터 시각화 프로젝트 기획안**

기획안 작성일자 : 2020/08/08

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 4조 |
| 프로젝트 주제 및 개요 | 트위터 API를 활용한 맛집 데이터 크롤링 및 대용량 데이터베이스 구축 |
| 프로젝트 수행 방향 | ● 프로젝트 진행 방향   1. API 활용 데이터 수집 2. 데이터 베이스 구축 3. 데이터 분석 4. 대시보드 작성   ● 수행도구, 데이터소개  - 데이터 수집 및 분석 : Python  - 데이터 저장 : mysql  - 데이터 처리 : Spark |
| 프로젝트 조직  (구성원 및 역할) | ● 역할분담  - 강민규 : 데이터 수집  - 강아름 : 데이터 처리  - 남혜미 : 데이터 분석 |
| 프로젝트 추진 일정 | -● 일정  8/6~8/8 : 주제 선정  8/9~8/12 : 데이터 수집 및 정제  8/13~8/17 : 데이터 분석  8/18~8/19 : 대시보드 작성 |